PROPUESTA DE PROYECTO

Analítica EPI

Seguimiento mensual de la Unidad de Discapacidad

Aplicativo web para convertir el reporte estadístico mensual en un tablero de servicios, personas y territorio.

Entidad:  Alcaldía de Medellín. Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Dependencia:  Unidad de Discapacidad

Elaborado por:  [nombre y cargo]

Versión:  Borrador 1.0 para discusión

Fecha:  Octubre de 2026

Contenido

1. Resumen ejecutivo	3

Qué se logra	3

2. Contexto y problema	3

Dificultades que se quieren resolver	3

3. Objetivos	4

Objetivo general	4

Objetivos específicos	4

4. Alcance	4

Primera fase: incluye	4

Primera fase: no incluye	4

5. Usuarios y roles	5

6. Solución propuesta	5

Cómo funciona	5

Módulos del tablero	5

Filtros cruzados	6

7. Reglas de medición	6

8. Privacidad y seguridad	6

9. Arquitectura técnica	7

10. Plan de trabajo	7

Ruta de validación con la Unidad	8

11. Criterios de aceptación	8

Otras condiciones	8

12. Riesgos y cómo se manejan	8

13. Qué se necesita de la Unidad	9

14. Fases futuras	9

15. Ajustes y decisiones por confirmar	10

Anexo. Glosario	10

Si ves la tabla vacía, haz clic derecho sobre ella y elige Actualizar campo.

# 1. Resumen ejecutivo

La Unidad de Discapacidad entrega cada mes un reporte estadístico (reporte PI) en un libro de Excel acumulado del año, con una fila por cada atención prestada. Es información valiosa, pero leerla directamente en el libro exige tiempo, cruzar variables es manual y no hay una sola forma de contar «atenciones» y «personas».

Se propone construir Analítica EPI, un aplicativo web que recibe el libro de cada mes, lo valida, y lo convierte en un tablero con filtros cruzados, mapa de Medellín y comparación entre meses. Trabaja sobre los registros reales, sin proporciones estimadas, y protege la identidad de las personas desde el primer momento.

La propuesta en una frase Cargar el libro del mes, y en minutos saber qué servicios se prestaron, a quiénes, dónde y cómo cambió frente al mes anterior, con cifras que cualquiera puede verificar.

## Qué se logra

Una sola fuente de verdad: las mismas definiciones y los mismos conteos para todo el equipo.

Tiempo: de procesar el libro a mano a consultarlo en pantalla apenas se carga.

Calidad del dato visible: el sistema reporta duplicados, variantes de escritura y vacíos para corregirlos en la fuente.

Privacidad por diseño: no se guardan nombres ni datos que identifiquen directamente a la persona.

# 2. Contexto y problema

El reporte mensual es acumulado: cada libro contiene todo lo registrado desde enero hasta el mes de corte. Un libro anual supera los 15.000 registros y reúne servicios, perfil de la persona, ubicación y mes.

## Dificultades que se quieren resolver

| Situación | Consecuencia |
| --- | --- |
| Los datos viven en un libro con muchas hojas y columnas | Responder una pregunta nueva exige filtrar y armar tablas dinámicas cada vez |
| «Atención» y «persona» se cuentan distinto según quién calcule | Cifras diferentes para el mismo periodo y poca confianza en el reporte |
| Cruzar servicio, territorio, edad y discapacidad es laborioso | Análisis limitados a los totales; se pierde el detalle útil para decidir |
| Errores de digitación (duplicados, variantes, «SIN DATO») | Pasan sin ser vistos y distorsionan los indicadores |
| El libro contiene información personal y sensible | Riesgo al compartir archivos completos por correo o chat |
| Cada mes es un archivo nuevo y acumulado | Es difícil saber qué cambió entre una entrega y la siguiente |

[Confirmar con la Unidad cómo se analiza hoy el reporte y ajustar esta tabla a la realidad.]

# 3. Objetivos

## Objetivo general

Construir un aplicativo web que convierta el reporte estadístico mensual de la Unidad de Discapacidad en un tablero analítico confiable, con cruces reales sobre cada registro y protección de la identidad de las personas.

## Objetivos específicos

1.	Cargar cada libro mensual como un corte y conservar el historial para compararlos.

2.	Medir atenciones y personas con definiciones únicas y documentadas.

3.	Cruzar servicios, perfil de la persona, territorio y tiempo con filtros que afectan todo el tablero a la vez.

4.	Mostrar la distribución en un mapa de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín.

5.	Informar la calidad del dato en cada carga, sin modificar el archivo original.

6.	Controlar el acceso por roles y dejar auditoría de las consultas sensibles.

7.	Exportar a Excel los resultados agregados para informes y presentaciones.

# 4. Alcance

## Primera fase: incluye

Lectura de la hoja ESTAD. PERSONAS IND. PRODUCTO del libro mensual (formatos .xlsm y .xlsx).

Carga por archivo o desde la carpeta de reportes, con historial de cortes.

Tablero con nueve módulos (sección 6), filtros cruzados y mapa propio que funciona sin internet.

Reporte de calidad del dato descargable.

Usuarios, roles, cambio de clave y auditoría.

Exportación de agregados a Excel.

## Primera fase: no incluye

Edición o corrección de los datos de origen; el libro siempre queda intacto.

Almacenar nombres, direcciones, fechas de nacimiento u observaciones de las personas.

Integración con otros sistemas de información.

Las hojas de actividades, indicador de resultado y resumen oficial (quedan para fases siguientes, sección 14).

# 5. Usuarios y roles

| Rol | Quién | Qué puede hacer |
| --- | --- | --- |
| Consulta | Equipo que necesita ver cifras | Ver los tableros y exportar agregados |
| Analista | Gestión de la información | Lo anterior, más cargar cortes y revisar la calidad del dato |
| Administrador | Responsable del aplicativo | Lo anterior, más ver Vulnerabilidad, gestionar usuarios y revisar la auditoría |

# 6. Solución propuesta

## Cómo funciona

1.	Cargar: la persona analista sube el libro del mes o indica la carpeta donde está.

2.	Validar: el sistema lee la hoja, descarta encabezados y códigos repetidos, y detecta duplicados, inconsistencias y variantes.

3.	Proteger: el documento se convierte en un código irreversible; no se guardan datos que identifiquen a la persona.

4.	Consolidar: el libro queda registrado como un corte (año y mes). Si llega uno nuevo del mismo mes, reemplaza al anterior.

5.	Consultar: el tablero se calcula sobre los registros reales y responde a los filtros que elija cada usuario.

## Módulos del tablero

| Módulo | Pregunta que responde | Qué muestra |
| --- | --- | --- |
| Inicio | ¿Cómo vamos en el año? | Atenciones y personas, mapa por comuna, indicadores y proyectos, perfil resumido, servicios y comunas con más atenciones |
| Servicios | ¿Qué se prestó y cuándo? | Catálogo de servicios por indicador, atenciones y personas de cada uno, y su comportamiento de enero a diciembre |
| Personas | ¿Quiénes son? | Pirámide de edad, sexo, discapacidad, escolaridad, estrato, salud, etnia, país, área de residencia |
| Territorio | ¿Dónde están? | Mapa por comuna y corregimiento, ranking, comuna por mes y barrios con más atenciones |
| Evolución | ¿Cómo cambia mes a mes? | Serie mensual, personas nuevas y acumuladas, y comparación entre dos cortes |
| Vulnerabilidad | ¿Qué pasa con la población víctima o en calle? | Hecho victimizante, ubicación, discapacidad y servicios recibidos. Solo para administradores y con auditoría |
| Cargas | ¿Qué se ha cargado? | Historial de cortes, carga por archivo o ruta y eliminación de cortes |
| Calidad del dato | ¿Qué tan limpio viene el libro? | Filas leídas, válidas y rechazadas, duplicados, variantes y vacíos, con descarga en CSV |
| Administración | ¿Quién entra y qué consulta? | Gestión de usuarios y registro de auditoría |

## Filtros cruzados

Un clic en un indicador, una comuna, un mes o un tipo de discapacidad filtra todo el tablero. Los totales usan todos los filtros; cada gráfico ignora su propio filtro para que lo seleccionado se vea resaltado frente a las demás opciones.

# 7. Reglas de medición

| Concepto | Definición |
| --- | --- |
| Atención | Una fila válida de la hoja ESTAD. PERSONAS IND. PRODUCTO. |
| Persona | Un documento distinto dentro del filtro activo. |
| Corte | Un libro cargado, identificado por año y mes. El corte más reciente es el que se muestra por defecto. |
| Persona nueva | Persona que no había aparecido en ningún mes anterior del mismo corte. |
| Fila rechazada | Encabezados o códigos repetidos que no son atenciones. No entran a ningún indicador. |
| Persona con discapacidad | Persona con un tipo registrado. Excluye «No tiene», «Ninguna» y «Sin dato» (cuidadoras y familiares). |

Estas definiciones se acordarán con la Unidad antes de construir y quedarán escritas en el aplicativo.

# 8. Privacidad y seguridad

Documento protegido: se guarda solo como un código irreversible (hash con sal local). Permite contar personas distintas sin saber quiénes son.

Datos que no se guardan: nombres, dirección, fecha de nacimiento, orientación sexual, identidad de género y observaciones.

Información sensible restringida: el hecho victimizante solo lo ve el rol administrador y cada consulta queda en la auditoría.

Exportaciones seguras: el Excel incluye únicamente agregados.

Acceso controlado: inicio de sesión con usuario y clave, roles y cambio de clave obligatorio antes de compartir.

Operación local: los datos y los mapas no dependen de servicios externos ni de claves de API.

[Validar con el área jurídica y de seguridad de la información el cumplimiento de la política de tratamiento de datos de la entidad.]

# 9. Arquitectura técnica

Pensada para ser sencilla de instalar y mantener: un solo programa que sirve la interfaz y los datos desde el mismo equipo.

| Capa | Tecnología | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Interfaz | React, TypeScript, Material UI, Recharts, Leaflet | Tablero, gráficos y mapa interactivo |
| Servicio (API) | Python y FastAPI | Recibe las cargas, calcula los agregados y controla permisos |
| Lectura del libro | pandas y openpyxl | Leer .xlsm y .xlsx, validar y depurar filas |
| Base de datos | SQLite | Guardar cortes y registros protegidos en un solo archivo |
| Mapa | Polígonos propios de comunas (GeoJSON) | Mapa sin internet y sin claves externas |
| Arranque | Archivo INICIAR.bat | Doble clic para ponerlo en marcha en el equipo |

La consulta de datos queda aislada en una sola capa, de modo que más adelante se puede migrar a un servidor de base de datos institucional sin rehacer el tablero.

# 10. Plan de trabajo

Propuesta de 12 semanas con revisión de la Unidad al cierre de cada fase. Las duraciones son indicativas y se ajustan en conjunto. [Confirmar fecha de inicio y equipo disponible.]

| Fase | Semanas | Actividades | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Definición | 1 a 2 | Revisar el libro, acordar indicadores y definiciones, listar usuarios y permisos | Documento de definiciones aprobado |
| 1. Datos | 3 a 4 | Lectura del libro, reglas de rechazo, detección de duplicados y variantes, protección del documento, base de datos | Carga de un corte con reporte de calidad |
| 2. Motor de cálculo | 5 a 6 | Filtros cruzados, agregados por servicio, persona, territorio y tiempo, comparación de cortes | Servicio de consulta validado contra el libro de referencia |
| 3. Tablero | 7 a 9 | Inicio, Servicios, Personas, Territorio y Evolución, con mapa y filtros | Primera versión navegable para revisión |
| 4. Seguridad y administración | 10 | Inicio de sesión, roles, auditoría, módulo Vulnerabilidad, exportación a Excel | Aplicativo con control de acceso |
| 5. Pruebas y cierre | 11 a 12 | Prueba de aceptación, ajustes, manual de uso y capacitación al equipo | Aplicativo en uso y manual entregado |

## Ruta de validación con la Unidad

1.	Presentar la idea: este documento, para acordar el problema, el alcance y las definiciones.

2.	Mostrar la propuesta funcionando: demostración del aplicativo con un libro real.

3.	Recoger ajustes: la Unidad indica qué cambiar, agregar o quitar. Se registran en la tabla de la sección 15.

4.	Implementar y cerrar: se aplican los ajustes aprobados y se entrega la versión final.

# 11. Criterios de aceptación

El aplicativo se dará por correcto cuando sus resultados coincidan con los conteos de referencia del libro de diciembre de 2025, verificados de forma independiente.

| Conteo de referencia | Valor esperado |
| --- | --- |
| Filas leídas | 15.308 |
| Atenciones válidas | 15.303 |
| Filas rechazadas (encabezados y códigos repetidos) | 5 |
| Personas distintas | 12.032 |
| Mujer / hombre / indefinido / intersexual (atenciones) | 8.047 / 7.228 / 20 / 8 |
| Atenciones por indicador 2.2.5.1 / 2.2.5.2 / 2.2.5.3 | 8.741 / 4.990 / 1.572 |

## Otras condiciones

Cada filtro cambia los totales y los gráficos de todos los módulos de forma coherente.

La base de datos no contiene nombres ni datos que identifiquen directamente a las personas.

Cada rol ve únicamente lo que le corresponde; las consultas a Vulnerabilidad quedan en la auditoría.

Un libro nuevo del mismo año y mes reemplaza al anterior sin duplicar registros.

El aplicativo arranca con doble clic y funciona sin conexión a internet.

# 12. Riesgos y cómo se manejan

| Riesgo | Probabilidad | Cómo se maneja |
| --- | --- | --- |
| El formato del libro cambia entre meses | Media | El lector valida columnas y avisa; las reglas de lectura se ajustan en un solo lugar |
| Datos con errores de digitación | Alta | Reporte de calidad en cada carga; se informa y no se corrige a escondidas |
| Fuga de información personal | Baja | Documento protegido, sin datos identificadores, roles y auditoría |
| Cifras distintas a las que la Unidad usa hoy | Media | Definiciones acordadas al inicio y validación contra un libro de referencia |
| Pérdida de la sal que protege el documento | Baja | Copia de respaldo de la carpeta de datos; sin ella los cortes nuevos no se comparan por persona con los viejos |
| Dependencia de una sola persona para operar | Media | Manual de uso, capacitación y arranque con doble clic |

# 13. Qué se necesita de la Unidad

Uno o varios libros mensuales reales para construir y validar (idealmente diciembre de 2025 como referencia).

Catálogo vigente de indicadores, proyectos y servicios.

Una persona de contacto para resolver dudas sobre el reporte y validar definiciones.

Lista de personas usuarias y el rol que debe tener cada una.

Equipo donde se instalará el aplicativo y quién lo administrará. [Definir.]

Aprobación del área responsable de datos personales.

# 14. Fases futuras

1.	Actividades: hojas DATA_ACTIVIDADES y ESTADISTICA_ACTIVIDADES, con actividades, lugar y participantes.

2.	Indicador de resultado: hoja ESTAD. PERSONAS IND. RESULTADO, con el mismo cuidado de identidad.

3.	Contraste con el resumen oficial: comparar los totales de RESUMEN Y OBSERVACIONES contra el microdato.

4.	Servidor institucional: migrar a una base de datos central y acceso desde la red de la entidad.

# 15. Ajustes y decisiones por confirmar

Tabla para llenar durante la presentación y la demostración. Se puede editar libremente.

| N.º | Tema | Ajuste o decisión | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Pendiente |
| 2 |  |  |  | Pendiente |
| 3 |  |  |  | Pendiente |
| 4 |  |  |  | Pendiente |
| 5 |  |  |  | Pendiente |
| 6 |  |  |  | Pendiente |
| 7 |  |  |  | Pendiente |
| 8 |  |  |  | Pendiente |

# Anexo. Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| Reporte PI | Reporte estadístico mensual de la Unidad, en libro de Excel |
| Corte | Libro mensual cargado al aplicativo |
| Atención | Una fila válida del reporte |
| Persona distinta | Un documento único, sin repetir |
| Filtro cruzado | Filtro que afecta todos los gráficos y totales a la vez |
| Hash con sal | Código irreversible que reemplaza al documento para proteger la identidad |
| Auditoría | Registro de quién consultó información sensible y cuándo |
| Polígono | Contorno de una comuna o corregimiento dibujado en el mapa |